# Приложение №1

к постановлению главы

городского поселения г. Киржач

от 09.03.2016  № 169

Условия концессионного соглашения

| № п/п | Наименование условия | Содержание условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции. | Концессионер обязуется за свой счет с учетом платы Концедента создать и (или) реконструировать объект концессионного соглашения, право собственности на который принадлежит (в случае реконструкции) или будет принадлежать (в случае создания) концеденту, и обеспечить его ввод в эксплуатацию в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными заданием, указанным в приложении 3 к постановлению главы городского поселения город Киржач от 09.03.2016 № 169«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения сроком на 25 лет в отношении системы теплоснабжения, городское поселение город Киржач» (далее – Постановление). Концессионер обязан за свой счет с учетом платы Концедента разработать и согласовать с концедентом проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объектов в составе объекта концессионного соглашения. |
| 2. | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. | Концессионер обязуется осуществлять теплоснабжение с использованием объекта концессионного соглашения и иного имущества (далее – деятельность концессионера). Концессионер обязан принять на себя обязательства теплоснабжающей организации, обладавшей правами владения и пользования объектом концессионного соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям действующего законодательства Российской Федерации (в соответствии с инвестиционной программой). |
| 3. | Срок действия концессионного соглашения. | На 25 лет. |
| 4. | Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объектов имущества в составе объекта соглашения. | Указаны в приложении 4 к постановлению. Выявленное в течение одного года со дня подписания сторонами акта приема-передачи объекта концессионного соглашения концессионеру несоответствие показателей объекта концессионного соглашения, неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, технико-экономическим показателям, указанным в приложении 4 к постановлению, является основанием для изменения условий концессионного соглашения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, либо для его расторжения в судебном порядке. |
| 5. | Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения. | В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения. Государственная регистрация прав на передаваемое недвижимое имущество осуществляется в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Передача концедентом концессионеру имущества в составе объекта концессионного соглашения, неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому сторонами концессионного соглашения. Обязанность концедента по передаче имущества в составе объекта концессионного соглашения, неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иного имущества считается исполненной после принятия объекта концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи. |
| 6. | Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков. | Концедент обязуется предоставить концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством земельные участки, на которых располагается (будет располагаться) объект концессионного соглашения, неразрывно связанное с ним имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иное имущество не позднее: - 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет - 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учет. Договоры аренды (субаренды) и иные договоры на земельные участки заключаются на срок, необходимый для осуществления деятельности концессионера, но не превышающий срока действия концессионного соглашения. Государственная регистрация договоров аренды (субаренды) и иных договоров осуществляется в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. |
| 7. | Обязательства концедента по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. | Земельные участки, предоставляемые Концедентом в аренду (субаренду) или на ином законном основании должны быть надлежащим образом сформированы, в частности, иметь надлежащую категорию и разрешенный вид использования. |
| 8. | Цель и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иного имущества. | Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иного имущества является осуществление теплоснабжения на территории городского поселения город Киржач на период срока действия концессионного соглашения. Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иного имущества наступает со дня подписания концессионером акта приема-передачи этого имущества до прекращения обязанности концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе объекта концессионного соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями концессионного соглашения, – со дня ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до прекращения обязанности концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. |
| 9. | Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению. | До дня заключения концессионного соглашения концессионер обязан предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению путем предоставления безотзывной банковской гарантии. Безотзывная банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Размер банковской гарантии должен соответствовать сумме расходов на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения, осуществляемых концессионером в соответствии с его конкурсным предложением в каждом году действия концессионного соглашения. Срок действия банковской гарантии – вступает в силу с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение одного года с даты предоставления банковской гарантии. Обеспечение на каждый последующий год действия концессионного соглашения предоставляется Концессионером ежегодно, не позднее чем за один месяц до начала календарного года, в котором осуществляются расходы на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения. Банковская гарантия в первый год действия Соглашения является обеспечением исполнения обязательств по финансированию нового Объекта Соглашения, указанного в пункте 17.2. Приложения № 2 к конкурсной документации. |
| 10. | Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения. | Плата по концессионному соглашению не предусматривается. |
| 11. | Размер, порядок и условия платы Концедента | Размер, порядок и условия принимаемых Концедентом на себя расходов определены в раздле XVII Концессионного соглашения. |
| 12. | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. | В случае досрочного расторжения концессионного соглашения возмещение расходов концессионера по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены концессионеру на день расторжения концессионного соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) не позднее шести месяцев со дня расторжения концессионного соглашения. |
| 13. | Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения. | Расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее шести месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось концессионное соглашение. |
| 14. | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, являющиеся критерием конкурса, определяются на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается концессионное соглашение, в соответствии со значениями, предусмотренными в приложении 2 к постановлению. Значения иных, не являющихся критериями конкурса, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов) указаны в приложении 5 к постановлению. |
| 15. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером. | Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения является критерием конкурса, определяется на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается концессионное соглашение. |
| 16. | Задание и основные мероприятия. | Задание указанно в приложении 3 постановлению. Основные мероприятия определяются в предложении победителя конкурса в соответствии с заданием, указанным в приложении 3 к постановлению. |
| 17. | Плановые значения показателей деятельности концессионера. | Плановые значения показателей деятельности концессионера являются критерием конкурса, определяются на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается концессионное соглашение, в соответствии со значениями, предусмотренными в приложении 2 к постановлению. |
| 18. | Метод регулирования тарифа. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки. | Метод индексации. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году определяется из принципа непревышения тарифов на тепловую энергию, рассчитанных с учетом долгосрочных параметров регулирования и установленных ограничений по росту совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования городское поселение город Киржач. |
| 19. | Существенные нарушения условий концессионного соглашения его сторонами | К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения относятся следующие действия (бездействие) концедента: - нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; - нарушение концедентом своих обязательств в части предоставления документов, необходимых для регистрации прав концедента и концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иного имущества, за исключением случаев непреодолимой силы; - нарушение срока заключения договоров аренды (субаренды) или иных договоров на земельные участки, предназначенные для создания и (или) реконструкции и (или) эксплуатации объекта концессионного соглашения; - досрочное прекращение договора аренды (субаренды) или иных договоров земельных участков по причинам, не связанным с нарушением концессионером условий таких договоров; - передача земельных участков, не предназначенных для эксплуатации, строительства и (или) реконструкции, или на которых невозможно строительство и (или) реконструкция и (или) эксплуатация объекта концессионного соглашения; - нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных концессионным соглашением; - повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных концессионером доходов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; - повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы концессионера в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; - повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями концессионного соглашения; - повлекшие за собой причинение убытков концессионеру, в результате чего концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении концессионного соглашения. К существенным нарушениям Концессионером условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) концессионера: - нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе объекта соглашения, сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; - использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; - неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; - прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия концедента; - неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг теплоснабжения. |

Приложение № 2

к постановлению главы городского

поселения г. Киржач

от  09.03.2016 № 169

Критерии конкурса

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения – устанавливается в конкурсном предложении участника конкурса.

2. Совокупный размер платы Концедента составляет 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.

3.1. Базовый уровень операционных расходов.

| Период | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. без НДС | 20 802,20 | 24 520,19 | 29 760,92 | 36 121,75 | 43 842,09 | 53 212,51 |

3.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения.

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Величина нормативных/ технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 507,60 | 13 507,60 | 13 507,60 | 13 507,60 | 13 507,60 | 13 406,89 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с источников | кгут/Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 161,86 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,27 | 161,27 | 161,27 | 161,27 | 161,27 | 160,71 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,71 | 160,71 | 160,71 | 160,71 | 160,71 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии | Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии | кВт/Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 34,73 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |  |  |  |  |  |

  - 3.3 Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения.

| Нормативный уровень прибыли, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |

4. Плановые значения показателей деятельности концессионера.

Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014г. № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства РФ от 15.05.2010г. №340».

Устанавливаются следующие плановые значения показателей деятельности концессионера:

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей | ед./км | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1049 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед./Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,3145 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1342 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с источников | кгут/Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 161,86 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,27 | 161,27 | 161,27 | 161,27 | 161,27 | 160,71 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,71 | 160,71 | 160,71 | 160,71 | 160,71 |  |  |  |  |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,78 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |  |  |  |  |  |
|  | Величина нормативных/ технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 583,63 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 507,602 | 13 406,89 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 | 13 406,89 |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению главы

городского поселения г. Киржач

от 09.03.2016  № 169

# Задание и основные мероприятия

- Настоящее Задание сформировано с учетом схемы теплоснабжения городского поселения г. Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденной постановлением главы городского поселения г. Киржач от 04.06.2015 г. №507.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей потребителей г. Киржач, в том числе мкр.Красный Октябрь в услугах по теплоснабжению и горячему водоснабжению Участник обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования городского поселения г. Киржач и выполнению задач по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы:

# Основные направления по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения.

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих котельных (включая разработку ПСД и проведение экспертизы) | В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 2 котельных, установленной мощностью не менее 12 Гкал/час, с достижением по ним следующего КПД работы теплоэнергетического оборудования*. | до 31.12.2029 г. до 31.12.2032 г. до 31.12.2034 г | В соответствии с технической документацией |
| 2 | Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) (включая разработку ПСД и проведение экспертизы) | В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Суммарная протяженность планируемых Концессионером и указываемых им в Конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**. не менее 300 п.м. Сокращение потерь тепловой энергии*** не менее чем на Гкал 3207,98 за весь период времени указанный в Задании. Повышение надежности, снижение аварийности**** | до 31.12.2019 г. до 31.12.2024 г | В соответствии с технической документацией |
| 3 | Строительство котельных (при соблюдения условий, указанных в Разделе XVII Концессионного соглашения (Приложение № 2 к Конкурсной документации) | В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Строительство не менее 1 котельной, установленной мощностью не менее 6,45 Гкал/час (7,5 МВт) | До 31.12.2016 | В соответствии с технической документацией |

I. *Для определения КПД каждой котельной Участник конкурса должен руководствоваться следующими формулами:

КПД=Н/b*100                                                                         (1)

где:

Н – идеальная норма расхода условного топлива (кг у.т./Гкал);

B – удельный расход условного топлива  (кг у.т./Гкал);

эта1 x Q1 + эта2 x Q2 +...+ эта n x Qn

эта ср = --------------------------------------,                              (2)

Q1 + Q2 +...+ Qn

где:

эта1, эта2, ..., эта n - к.п.д. отдельных котлов;

Q1, Q1, ..., Qn - выработка тепла (пара) отдельными котлами за отопительный период или год; определяется в зависимости от планируемого числа часов работы и производительности каждого из котлов.

Повышение показателей КПД котельных достигается за счет снижения удельного расхода топлива  реконструируемого теплоэнергетического оборудования котельных.

В целом по году средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии котельной на расчетный год - , кг у.т./Гкал определяется по формуле :

=                               (3)

где:

где:  - производство тепловой энергии  котельной в k-ом месяце расчетного года, Гкал
II. **Для определения суммарной плановой протяженности создания и/или реконструкции сетей теплоснабжения или ГВС, в пересчете на условный диаметр труб, Участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:

(4)

| LDусл | j | Li |
| --- | --- | --- |
|  | =∑ |  |
|  |  | Ki |
|  | i=1 |  |

где:

LDусл – суммарная протяженность планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения или ГВС в указанный в Задании период времени, и указываемых им в Конкурсном предложении, в пересчете на условный диаметр труб;

j – количество участков сетей разного диаметра, планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции теплоснабжения или ГВС в указанный в Задании период времени, и указываемых им в Конкурсном предложении;

Li– длина соответствующего участка сети;

Кi – соответствующий расчетный коэффициент, зависящий от диаметра создаваемых и/или реконструируемых сетей теплоснабжения или сетей ГВС и рассчитываемый следующим образом:

| Диаметр Dплан i | Кi |
| --- | --- |
| Dплан i ≤ 76 мм; | Ki = 8,625 + (76 − Dпланi) × 0,25000 |
| 76 мм < Dплан i < 100 мм; | Ki = 8,625 − (Dпланi − 76) × 0,12500 |
| 100 мм ≤ Dплан i < 150 мм; | Ki = 5,625 − (Dпланi − 100) × 0,04000 |
| 150 мм ≤ Dплан i < 200 мм; | Ki = 3,625 − (Dпланi − 150) × 0,02902 |
| 200 мм ≤ Dплан i < 250 мм; | Ki= 2,174 − (Dпланi − 200) × 0,00730 |
| 250 мм ≤ Dплан i < 300 мм; | Ki= 1,809 − (Dпланi − 250) × 0,01388 |
| 300 мм ≤ Dплан i < 350 мм; | Ki= 1,115 − (Dпланi − 300) × 0,00230 |
| 350 мм ≤ Dплан i < 400 мм; | Ki= 1,000 − (Dпланi − 350) × 0,00280 |
| 400 мм ≤ Dплан i < 500 мм; | Ki= 0,860 − (Dпланi − 400) × 0,00324 |
| 500 мм ≤ Dплан i < 600 мм; | Ki= 0,536 − (Dпланi − 500) × 0,00106 |

где Dплан i– расчетный диаметр каждой из планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения или сетей ГВС  в указанный в Задании период времени, и указываемых им в Конкурсном предложении.

*** Для определения потерь тепловой энергии Участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:

,

где:                                                                                   (5)

q из.н - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/чм;
      L   - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенных в таблицах приложений 1,2, 3 и 4  к  Порядку определения нормативов технологических потерь  при передаче  тепловой энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г.№325, в соответствии с годом проектирования конкретных участков:

спроектированных с 1959 года по 1989 год включительно;

спроектированных с 1990 года по 1997 год включительно;

спроектированных с 1998 года по 2003 год включительно;

спроектированных с 2004 года.

Определения уровня снижения потерь тепловой энергии, определения эффекта от проведенных мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС определяется на основании разности показателей рассчитанных по формуле 5 до и после проведения мероприятий.

III **** Для определения показателей надежности Участник должен руководствоваться критериями утвержденными Постановлением Правительства РФ №452 от 16.05.2014 г.

- плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации ()

,                                  (6)

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

- 1-й год реализации инвестиционной программы;

- соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

- суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

- общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

- год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

- плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (), рассчитывается по формуле:

, (7)

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

- первый год реализации инвестиционной программы;

- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

- общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

- соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

- год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования городское поселение город Киржач, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании Конкурсного предложения Концессионера.

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

- первый год реализации инвестиционной программы;

- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

- общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

- соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

- год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования городского поселения г.Киржач, в том числе мкр. Красный Октябрь, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании Конкурсного предложения Концессионера.

Приложение №4

к постановлению главы

городского поселения г. Киржач

от 09.03.2016 № 169

# Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели

# объектов имущества в составе объекта соглашения

Отчет о техническом обследовании системы теплоснабжения г. Киржач

Одним из предприятий, осуществляющим теплоснабжение в г. Киржач является МУП «Красный Строитель» городского поселения г. Киржач. На балансе предприятия находятся    5 котельных, сети отопления и горячего водоснабжения.

Основным источником централизованного теплоснабжения является квартальная котельная по ул. Первый проезд, д. 7, установленной мощностью 12,87 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 13,16 Гкал/ч. На данном источнике тепловой энергии существует дефицит мощности. Остальные котельные имеют значительно меньшую мощность. Суммарная установленная мощность котельных 15,9 Гкал/ч, суммарная присоединенная нагрузка (на 01.11.2015г.) 14,931 Гкал/час. Четыре котельные работают на природном газе. В котельной по ул. Кирова установлены котлы, работающие на электрической энергии.

Присоединенная мощность котельных представляет собой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение. В течение всего года (8400 ч) работает 1 котельная, в течение отопительного сезона (5112 ч) – 4 котельные.

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется по температурному графику 95/70 0С. Система теплоснабжения – закрытая. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных – централизованный качественный, по температурным графикам регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования t н.в.= -28 0С.

Общая протяженность тепловых сетей 47,672 км в однотрубном исполнении, способ прокладки трубопроводов – подземный бесканальный (75%), надземный на низких и высоких опорах (25%).

| Показатели | Единица измерения | 2015г. |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с источников | Гкал | 47954,19 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 13583,63 |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников | кгут/Гкал | 161,857 |
| Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников | кВт/Гкал | 38,3 |
| Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии | куб.м/Гкал | 0,68 |

Техническая характеристика квартальной котельной и тепловых сетей

(г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый проезд, д. 7)

Установленная мощность: 12,87 Гкал/час

Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С

Вид топлива:

топливо основное: природный газ

топливо резервное: нет

Год ввода в эксплуатацию: 1970 г

Число часов работы в год: 8400ч

Состояние здания котельной: удовлетворительное

Наличие резервного топливного хозяйства (РТХ): не имеется

Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Гкал/час |
| --- | --- |
| Отопление (максимальная) | 11,5 |
| Горячее водоснабжение (максимальная) | 1,66 |
| Всего: | 13,16 |

Котлы

| Тип котла, марка | Режим работы котла | Установлен ная мощность котла, (Гкал/час) | Тип горелочного устройства, марка | Год установки | Год проведения режимно- наладочных испытаний (РНИ) | КПД котла паспортный/ КПД котла по РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-6,5/13 №2 | водогрейный | 4,29 | ГМГ-4 | 1970 | 2015 | 91/87,3 |
| ДКВР-6,5/13 №4 | водогрейный | 4,29 | ГМГ-4 | 1970 | 2015 | 91/89,8 |
| ДКВР-6,5/13 №5 | водогрейный | 4,29 | ГМГ-4 | 1970 | 2015 | 91/89,5 |

Тягодутьевые устройства

| Наименование, уст. № котла | Тип устройства | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характеристика |  | Мощность электро двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв-ть, м3/час | Напор, кгс/м2 |  |
| ДКВР-6,5/13 №2 | ВДН-9 | 1970 | 1 | 14900 | 283 | 18 |
| ДКВР-6,5/13 №2 | ДН-10 | 1970 | 1 | 20430 | 223 | 30 |
| ДКВР-6,5/13 №4 | ВДН-9 | 1970 | 1 | 14900 | 283 | 18 |
| ДКВР-6,5/13 №4 | ДН-10 | 1970 | 1 | 20430 | 223 | 30 |
| ДКВР-6,5/13 №5 | ВДН-9 | 1970 | 1 | 14900 | 283 | 18 |
| ДКВР-6,5/13 №5 | ДН-10 | 1970 | 1 | 20430 | 223 | 30 |

Насосы

| Тип насоса | Назначение | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м | Тип | Мощность, кВт |
| Д 320-50 | сетевые | 2005 | 5 | 300 | 50 | 4АМ | 75 |
| 5НДВ | рециркуляционные | - | 2 | 200 | 36 | - | 40 |

Оборудование ХВП

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв-ть, т/ч | Диаметр, мм | Объём, м3 |
| Фильтр ХВО | ФИПа I-1,0 | 1940 | 4 | 40 | 1000 | 1,56 |

Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.

Тепловые сети общей протяженностью 25,554 км в однотрубном исполнении. В том числе: 11,98км - сети отопления, 13,574 км – сети ГВС. Способ прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный (78,7% от общей протяженности).

Техническая характеристика котельной КВАМ-1,0Г и тепловых сетей

(г. Киржач, ул. Метленкова, д. 1б)

Установленная мощность: 0,86 Гкал/час

Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С

Вид топлива:

топливо основное: природный газ

топливо резервное: нет.

Год ввода в эксплуатацию: 2004 г

Число часов работы в год: 5112ч

Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Гкал/час |
| --- | --- |
| Отопление (максимальная) | 0,84 |
| Всего: | 0,84 |

Котлы

| Тип котла, марка | Режим работы котла | Установлен ная мощность котла, (Гкал/час) | Тип горелочного устройства, марка | Год установки | Год проведения режимно наладочных испытаний (РНИ) | КПД котла паспортный/ КПД котла по РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 0,43 | LAMBORJINI EM 50/2-E | 2004 | не проводились | 91/- |
| ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 0,43 | LAMBORJINI EM 50/2-E | 2004 | не проводились | 91/- |

Насосы

| Тип насоса | Назначение | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м | Тип | Мощность, кВт |
| КМ100-80-160 | сетевые | 2004 | 2 | 80 | 32 | - | 15 |
| DAB DPH 180/340.65T | циркуляционный 1-контура | 2004 | 2 | - | - | - | 2,76 |

Оборудование ХВП

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв-ть, т/ч | Диаметр, мм | Объём, м3 |
| Автоматическая система дозирования реагентов | «Комплексон-6» | 2004 | 1 | 0,5 | - | - |

Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.

Тепловые сети общей протяженностью 2,230 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный.

Техническая характеристика котельного оборудования

в помещении по ул. Кирова (г. Киржач, ул. Кирова, д. 1б)

Установленная мощность: 0,70 Гкал/час

Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С

Вид топлива:

топливо основное: электрическая энергия

топливо резервное: нет

Год ввода в эксплуатацию: 2010 г

Число часов работы в год: 5112ч

Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Гкал/час |
| --- | --- |
| Отопление (максимальная) | 0,077 |
| Всего: | 0,077 |

Котлы

| Тип котла, марка | Режим работы котла | Установлен ная мощность котла, (Гкал/час) | Тип горелочного устройства, марка | Год установки | Год проведения режимно наладочных испытаний (РНИ) | КПД котла паспортный/ КПД котла по РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПЗ-100 | - | 0,35 | - | 2010 | не проводились | - |
| ЭПЗ-100 | - | 0,35 | - | 2010 | не проводились | - |

Тепловые сети

Тепловые сети общей протяженностью 0,040 км в однотрубном исполнении.

Техническая характеристика модульной котельной

ул. Магистральная, д.13/1 и тепловых сетей

(г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1)

Установленная мощность: 1,38 Гкал/час

Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С

Вид топлива:

топливо основное: природный газ

топливо резервное: нет

Год ввода в эксплуатацию: 2015 г

Число часов работы в год: 5112ч

Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Гкал/час |
| --- | --- |
| Отопление (максимальная) | 0,777 |
| Всего: | 0,777 |

Котлы

| Тип котла, марка | Режим работы котла | Установлен ная мощность котла, (Гкал/час) | Тип горелочного устройства, марка | Год установки | Год проведения режимно наладочных испытаний (РНИ) | КПД котла паспортный/ КПД котла по результатам РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-D800 (Боркотломаш) | водогрейный | 0,69 | GAS P100/2CT | 2015 | - | 90/ |
| RS-D800 (Боркотломаш) | водогрейный | 0,69 | GAS P100/2CT | 2015 | - | 90/ |

Насосы

| Тип насоса | Назначение | Год установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| IPL 50/185-7,5/2 | сетевые | 2015 | 2 |
| IPL 50/130-2,2/2 | котлового контура | 2015 | 2 |
| TOP S 50/4 | рециркуляции в котловом контуре | 2015 | 2 |
| IPL 25/90-0,25/2 | циркуляционные системы ГВС | 2015 | 2 |
| HMP 304 | подпиточный | 2015 | 1 |

Теплообменное оборудование

| Наименование | Марка (Типоразмер) |
| --- | --- |
| Аппарат теплообменный пластинчатый системы отопления | ЭТ-019с-10-77 – 2шт. |
| Аппарат теплообменный пластинчатый системы ГВС | ЭТ-007с-16-43 – 2шт. |

Оборудование ХВП

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка умягчения непрерывного действия | WST-1,0CI-(SC) | 2015 | 1 |

Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.

Тепловые сети общей протяженностью 6,782 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный и частично надземный на выходе из котельной.

Техническая характеристика тепловых сетей от котельной

ОАО «Завод АВТОСВЕТ»

Тепловые сети общей протяженностью 12,986 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный (73,4% от общей протяженности).

Перечень имущества, составляющего объект концессионного соглашения

и неразрывно связанное с ним имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

| № п/п | Подразделение | Полное наименование имущества | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покупка тепловой энергии от котельной ОАО «Завод АВТОСВЕТ» | Сети отопления 7424,0 м | 000000201 | 780000,00 |
|  | Квартальная котельная г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый Проезд , д.7 | Здание квартальной котельной, площадь 1026,20 кв.м. г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый Проезд, д.7 | 000000135 | 42862,56 |
|  |  | Бак-смеситель воды | 000000197 | 40000,00 |
|  |  | Бак-солерастворитель | 000000177 | 0,01 |
|  |  | Бак-солерастворитель | 000000178 | 0,01 |
|  |  | Газорегуляторная установка(ГРУ) тип ШГРП 00.417А-01 | 000000132 | 72828,00 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000146 | 0,01 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000147 | 0,01 |
|  |  | Дутьевой вентилятор ВД-6 | 000000148 | 0,01 |
|  |  | Дымосос к котлу | 000000152 | 76308,00 |
|  |  | Дымосос Д-10 | 000000170 | 2637,67 |
|  |  | Дымосос Д-10 | 000000171 | 5086,75 |
|  |  | Исп.механизм МРП-1,6 | 000000163 | 0,01 |
|  |  | Котел ДКВР | 000000137 | 0,01 |
|  |  | Котел ДКВР | 000000139 | 0,01 |
|  |  | Котел ДКВР 6,5/13 | 00000140 | 0,01 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000194 | 7500,0 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-246 | 000000195 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 00000214 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000215 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000216 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-98 | 000000217 | 7500,00 |
|  |  | Механизм исполнительный МЭ-246 | 000000218 | 7500,00 |
|  |  | Насос подпиточный ЗК-6 | 000000159 | 0,01 |
|  |  | Насос подпиточный ЗК-6 | 000000160 | 0,01 |
|  |  | Насос центр.Д320-50 | 000000161 | 82295,00 |
|  |  | Насос центр.Д320-50 | 000000162 | 82295,00 |
|  |  | Насос Д 320-50 | 000000183 | 0,01 |
|  |  | Насос сетевой г/воды | 000000184 | 0,01 |
|  |  | Насос сетевой рециркуляционный | 000000185 | 0,01 |
|  |  | Насос сетевой рециркуляционный | 000000220 | 0,01 |
|  |  | Насос сырой воды 3КМ-6 | 000000189 | 28000,00 |
|  |  | Насос Д 320-50 б/дв под АИР25S4 75кВт | 000000348 | 69480,34 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 00000190 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения температуры воды | 000000191 | 200,00 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000192 | 18000 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000221 | 18000,00 |
|  |  | Прибор для измерения расхода воды | 000000222 | 18000,00 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000193 | 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000223 | 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения уровня воды | 000000224 | 500,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000228 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000229 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000230 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000231 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000232 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000233 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000234 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000235 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000236 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000237 | 700,0 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000238 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000239 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000241 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000242 | 700,00 |
|  |  | Прибор для измерения давления воды | 000000243 | 700,00 |
|  |  | Расходомер-счетчик | 000000144 | 6238,69 |
|  |  | Расходомер-счетчик | 000000145 | 6238,70 |
|  |  | Регулятор температуры | 000000176 | 0,01 |
|  |  | Сепаратор котельной | 000000174 | 0,01 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000179 | 0,01 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000180 | 38000,00 |
|  |  | Счетчик газовый СГ 16/1000 | 000000225 | 0,01 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1000мм | 000000186 | 101000,00 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1500мм | 000000187 | 0,01 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-100мм на ул.Первый проезд | 000000211 | 101000,00 |
|  |  | Химводоочистка ПР д-1000мм | 000000227 | 101000,00 |
|  |  | Шкаф управления | 000000142 | 12099,68 |
|  |  | Экономайзер котла | 000000141 | 15200,00 |
|  |  | Экономайзер котла | 000000198 | 130000,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения 3 824 м (квартальные), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000204 | 68450,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения 7 952 м (магистральные), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000205 | 123452,40 |
|  |  | Теплотрасса 175 м по ул. Фрунзе, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000206 | 169720,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения 1 134 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный | 000000207 | 875698,27 |
|  |  | Сети горячего водоснабжения 5 557м (магистральные) г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000202 | 9100,00 |
|  |  | Сети горячего водоснабжения (квартальные) 2 993 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000203 | 87006,80 |
|  | Модульная котельная г.Киржач, ул.Метленкова , д.16 | Котельная КВАМ-1,0Г, г. Киржач, ул.Метленкова, д. 16 | 000000247 | 2354166,69 |
|  |  | Сети теплоснабжения 898 м, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь | 000000208 | 290000,00 |
|  | Помещение котельной, г.Киржач, ,ул. Кирова, д.1Б | Котел ЭПЗ-100 ул.Кирова | 000000209 | 12500,00 |
|  |  | Котел ЭПЗ-100 ул.Кирова | 000000213 | 12500,00 |
|  |  | Насос 3КМ с электродвигателем 2,2кВ ул.Кирова | 000000210 | 8000,00 |
|  |  | Насос 3КМ с электродвигателем 2,2кВ | 000000219 | 8000,00 |
|  | Модульная котельная, г.Киржач, ул.Магистральная, д.13/1 | Здание модульной котельной, г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1 | б/н | 5421026,00 |
|  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-007с-16-43 | б/н | 102800,00 |
|  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-007с-16-43 | б/н | 102800,00 |
|  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-019с-10-77 | б/н | 280610,00 |
|  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-019с-10-77 | б/н | 280610,00 |
|  |  | Бак расширительный WR V 500 | б/н | 24700,00 |
|  |  | Вентилятор AW 355 | б/н | 98000,00 |
|  |  | Газовая горелка | б/н | 340000,00 |
|  |  | Газовая горелка | б/н | 340000,00 |
|  |  | Котел стальной водогрейный RS-D800, GAS P100/2CE | б/н | 360000,00 |
|  |  | Котел стальной водогрейный RS-D800, GAS P100/2CE | б/н | 360000,00 |
|  |  | Клапан термозапорный КТЗ 50-1,6, Ду 50 | б/н | 2900,00 |
|  |  | Клапан автоматический газовый EVPS 50 608, Ду50 | б/н | 49050,00 |
|  |  | Комплекс для измерения количества газа СК-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 | б/н | 218400,00 |
|  |  | Комплект КИПиА (тепловычислитель ТВ7, счетчик хол.воды, манометры, термометры, датчики) | б/н | 260000,00 |
|  |  | Насос сетевого контура IPL 50/185-7,5/2 | б/н | 121527,00 |
|  |  | Насос сетевого контура IPL 50/185-7,5/2 | б/н | 121527,00 |
|  |  | Насос котлового контура IPL 50/130-2,2/2 | б/н | 65900,00 |
|  |  | Насос котлового контура IPL 50/130-2,2/2 | б/н | 65900,00 |
|  |  | Насос для рециркуляции воды ТОР S 50/4 | б/н | 29300,00 |
|  |  | Насос для рециркуляции воды ТОР S 50/4 | б/н | 29300,00 |
|  |  | Насос системы ГВС IPL 25/90-0,25/2 | б/н | 36000,00 |
|  |  | Насос системы ГВС IPL 25/90-0,25/2 | б/н | 36000,00 |
|  |  | Насос подпиточный HMP 304 | б/н | 14000,00 |
|  |  | Предохранительно-запорная и регулирующая арматура – комплект | б/н | 394000,00 |
|  |  | Пульт управления | б/н | 35000,00 |
|  |  | Пульт управления | б/н | 35000,00 |
|  |  | Ротационный счетчик газа RVG G65 | б/н | 72800,00 |
|  |  | Ротационный счетчик газа RVG G65 | б/н | 72800,00 |
|  |  | Регулятор давления газа RG/2MBZ, Ду32 | б/н | 70000,00 |
|  |  | Регулятор давления газа RG/2MBZ, Ду32 | б/н | 67400,00 |
|  |  | Сигнализатор загазованности RGD, SEITRON S.R.L.(Италия) | б/н | 15600,00 |
|  |  | Установка умягчения WST-1,0-CI-(SC) | б/н | 40000,00 |
|  |  | Фильтры для воды и газа муфтовые и фланцевые - комплект | б/н | 24000,00 |
|  |  | Щит ВРУ, щит ЩУ, электрооборудование и оборудование пожарно-охранной сигнализации и системы диспетчеризации | б/н | 300000,00 |
|  |  | Сети теплоснабжения, ул. Магистральная, ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября, 3391 м | 000000350 | 0,01 |
| ИТОГО: |  |  | 15 817 514,76 |  |

Перечень иного имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

| № п/п | Подразделение | Полное наименование имущества | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартальная котельная г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый Проезд , д.7 | Аппарат сварочный | 000000173 | 642,47 |
|  |  | Кран балка | 000000143 | 44045,54 |
|  |  | Станок заточной | 000000188 | 1400,00 |
|  | Модульная котельная, г.Киржач, ул.Магистральная, д.13/1 | Дизель электростанция «Азимут» АД-24С-Т400-2РП | б/н | 550550,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 596638,01 |
| ИТОГО по двум перечням: |  |  | 16414152,77 |  |

Приложение №5

к постановлению главы

городского поселения г. Киржач

от 09.03.2016 № 169

Иные долгосрочные параметры, показатели и индексы

Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

# Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения

| Индекс эффективности операционных расходов, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

# Показатели и индексы, используемые при расчете дисконтированной валовой выручки.

# Средневзвешенная цена на условное топливо:	4,62 руб.

Сумма амортизации за 2015 год:			748,32 тыс.руб.

Средняя норма амортизации: 			10,6 %

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество у.е., включая год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения | У.Е. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 297,882 | 297,882 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  |  |  | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 |
|  |  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |
|  |  |  | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 | 304,332 |  |  |  |  |
| 2 | Индекс потребительских цен | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 106,40 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Прогнозный индекс цен на природный газ | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 102,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Прогнозный индекс цен на электроэнергию | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 107,80 | 107,20 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Прогнозный индекс цен на воду | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 106,50 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Прогнозный индекс цен на тепловую энергию | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 104,5 | 107 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к постановлению главы

городского поселения г. Киржач

от  09.03.2016 № 169

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей | ед./км | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,1468 | 0,1468 |  | 0,1468 |  | 0,1468 |  | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1049 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1049 | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  | 0,1049 |  |  |  |  |  |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед./Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,3145 | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,2237 | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,2237 |  | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1342 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1342 | 0,1342 |  | 0,1342 |  | 0,1342 |  | 0,1342 |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Удельный расход топлива на производство единцы тепловой энергии, отпущенной с источников | кгут/Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 161,857 | 161,378 |  | 161,378 |  | 161,378 |  | 161,738 | 161,378 | 161,378 | 161,378 | 161,378 | 161,378 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 161,378 | 161,378 |  | 161,378 |  | 161,378 |  | 161,272 | 161,272 | 161,272 | 161,272 | 161,272 | 160,705 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,705 | 160,705 |  | 160,705 |  | 160,705 |  | 160,705 |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 2,82 | 2,82 |  | 2,82 |  | 2,82 |  | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,78 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,78 | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  | 2,78 |  |  |  |  |  |
|  | Величина нормативных/ технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период - 2,8оС | Гкал | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 13583,63 | 13583,63 |  | 13583,63 |  | 13583,63 |  | 13507,602 | 13507,602 | 13507,602 | 13507,602 | 13507,602 | 13406,89 |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 13406,89 | 13406,89 |  | 13406,89 |  | 13406,89 |  | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 | 13406,89 |
|  |  |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13406,89 | 13406,89 |  | 13406,89 |  | 13406,89 |  | 13406,89 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии | Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии | кВт/Гкал | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 34,73 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
|  |  |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48,40 |  | 48,40 |  | 48,40 |  | 48,40 | 48,40 |  |  |  |  |  |